## Modelo de Termo de Abertura do Projeto (Project Charter)

| FATEC 2025 | Project Charter |  |
| --- | --- | --- |

| Projeto: Safe-Track | Data: 29/09/2025 | Revisão: 02 |
| --- | --- | --- |

| Objetivo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criar um sistema de segurança que possibilite o monitoramento tanto de pessoas quanto patrimônio dentro de ambientes com alto fluxo de pessoas como a Fatec Campinas, que se dará através de programação e a utilização de componentes eletrônicos, o projeto tem como prazo final até dezembro de 2026. |  |  |  |
| Escopo |  |  |  |
| Programação orientada a objetos voltados a sistemas embarcados como o ESP32, utilização de componentes eletrônicos, modelamento de banco de dados, criação de API para comunicação entre o banco de dados e o usuário. |  |  |  |
| Fora do Escopo |  |  |  |
| Integração a outros sistemas como por exemplo o SIGA. Termos de responsabilidade de uso. |  |  |  |
| Cronograma Macro: |  |  |  |
| - 02/2025: Escolha do tema do projeto. - 03/2025: Desenvolvimento de ideias iniciais e observação de problemas. - 04/2025: Análise do projeto escolhido como componentes, necessidades e pesquisa. - 05/2025: Desenvolvimento do primeiro protótipo. - 06/2025: Testagem e validação de requisitos. - 07/2025: Marketing e publicidade. |  |  |  |
| Benefícios |  |  |  |
| - Maior segurança e monitoramento para a Fatec Campinas. - Custo-Benefício. - Automatização de tarefas. - Atualização e armazenamento de informações constantemente. |  |  |  |
| Premissas |  |  |  |
| - Segurança para todo o campus. - Baixo custo de implementação - Menor dependência de interação humana. |  |  |  |
| Restrições |  |  |  |
| - Legislações e normas como a LGPD. - Orçamento máximo de R$ 300,00. - Normas e leis relacionadas a entrada e saída de pessoas assim como de patrimônios. |  |  |  |
| Estrutura da Organização do Projeto |  |  |  |
| - Coordenadores, professores, alunos e membros extras convidados, |  |  |  |
| Riscos Identificados |  |  |  |
| - Conflitos de requisitos - Distância efetiva do RFID - Custo de implementação do sistema por toda a instituição. |  |  |  |
| Aprovações |  |  |  |
| Sponsor do Projeto | _______________________________________ | Data: |  |
| Gerente do Projeto (Cliente) | _______________________________________ | Data: |  |
| Gerente do Projeto (reponsável) | _______________________________________ | Data: |  |